## **I. “Навоий вилояти Кармана туманида оқова сув тизимини қуриш” ЛОЙИҲАСИ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Асос:*** | *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-171-сон қарори.* |
| ***Амалга ошириш муддати:*** | *2022-2026 йиллар* |
| ***Қарз битими:*** | *2022 йил 25 март* |
| ***Лойиҳа қиймати:*** | *28,0 млн. евро, шундан:**- 24,7 млн. евро (88,3%) ФТА маблағлари;**- 3,3 млн. евро (11,7%) Ўзбекистон ҳиссаси.* |

**Амалга ошириладиган ишлар**

*- 138,5 км оқова сув тармоқлари қуриш;*

*- 12 та насос станцияси қуриш;*

*- 9 800 м3/сутка қувватли 1 та оқова сув тозалаш иншооти қуриш ва реконструкция қилиш.*

**Эришиладиган натижа**

*Кармана туманида истиқомат қилувчи 61 минг нафар аҳолининг**оқова сув таъминоти яхшиланади.*

**Жорий ҳолати**

Жорий йилнинг 17 март куни Франция тараққиёт агентлиги иштирокида «Навоий вилояти Кармана туманида оқова сув тизимларини қуриш» ҳамда «Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз шаҳри ва Китоб тумани марказида оқова сув тизимларини реконструкция қилиш ва қуриш» лойиҳаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 171-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори қабул қилинди ҳамда 25 март куни Ўзбекистон Республикаси ва Франция тараққиёт агентлиги ўртасида Қарз битими имзоланди.

Бугунги кунда Лойиҳани амалга ошириш гуруҳини ташкил қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Бўш иш ўринлари <https://uzsuv.uz/ru/vacant> ва <https://uzjobs.uz> сайтларида еълон қилинди.

## **I. “Шаҳрисабз ва Китоб шаҳарларида канализация тизимларини реконструкция қилиш ва кенгайтириш” ЛОЙИҲАСИ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Асос:*** | *Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-171-сон қарори.* |
| ***Амалга ошириш муддати:*** | *2022-2026 йиллар* |
| ***Қарз битими:*** | *2022 йил 25 март* |
| ***Лойиҳа қиймати:*** | *91,0 млн. евро, шундан:**- 80,3 млн. евро (88,2%) ФТА маблағлари;**- 10,7 млн. евро (11,8%) Ўзбекистон ҳиссаси.* |

**Амалга ошириладиган ишлар**

Китоб шаҳарида 144,8 км оқова сув тармоқлари,
4 та насос станцияси, кунлик қуввати 14 минг м3 бўлган оқова сув тозалаш иншооти ҳамда Шаҳрисабз шаҳарида 358 км оқова сув тармоқлари, 10 та насос станцияси ва кунлик қуввати 39 минг м3 бўлган оқова сув тозалаш иншоотини қуриш ва реконструкция қилишдан иборат.

**Эришиладиган натижа**

 *Китоб тумани марказида истиқомат қилувчи 53,7 минг нафар, Шаҳрисабз шаҳридаги 150,7 минг нафар аҳолининг**оқова сув таъминоти яхшиланади.*

**Жорий ҳолати**

Жорий йилнинг 17 март куни Франция тараққиёт агентлиги иштирокида «Навоий вилояти Кармана туманида оқова сув тизимларини қуриш» ҳамда «Қашқадарё вилояти Шаҳрисабз шаҳри ва Китоб тумани марказида оқова сув тизимларини реконструкция қилиш ва қуриш» лойиҳаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 171-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори қабул қилинди ҳамда 25 март куни Ўзбекистон Республикаси ва Франция тараққиёт агентлиги ўртасида Қарз битими имзоланди.

Бугунги кунда Лойиҳани амалга ошириш гуруҳини ташкил қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Бўш иш ўринлари <https://uzsuv.uz/ru/vacant> ва <https://uzjobs.uz> сайтларида еълон қилинди.